А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Я Р О С Л А В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ## 12 февраля 2016 года | пгт. Ярославский | № 62 |
| --- | --- | --- |

# О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

# Ярославского городского поселения к работе в

# осенне-зимний период 2016- 2017 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осеннее – зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", распоряжением Администрации Приморского края от 12 января 2016 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в  отопительный сезон 2016-2017 годов» на основании Устава Ярославского городского поселения, администрация Ярославского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016- 2017 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (Приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (Приложение № 3).

4. Утвердить План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов (Приложение № 4).

5. Филиалу «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Попов, Шейн), ООО «ТРИТЭРА» (Тараненко), Муниципальному унитарному многоотраслевому производственно–коммунальному предприятию Ярославского городского поселения «Ярославский» (Штепа), ООО «Ярославская управляющая компания» (Василенко), ООО «УК «Жилкомхоз» (Перова), ООО «Гарант-Сервис» (Сидоренко), ОАО «ДРСК» (Кондратенко), Хорольскому муниципальному унитарному предприятию электрический сетей (Савватеев):

5.1. Обеспечить надлежащую подготовку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016- 2017 годов.

5.2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2016 г. – в размере 80 % от плановых объемов работ.

- до 15 октября 2016 г. – полная готовность к началу отопительного сезона.

5.3. Обеспечить контроль за накоплением на предприятиях и организациях ЖКХ всех форм собственности и ведомственной принадлежности необходимый запас материально - технических ресурсов в объеме не менее 50 % потребности до 01 июля 2016 года и 100 % до 1 октября 2016 года.

5.4. Обеспечить предоставление в администрацию Ярославского городского поселения сведений информации:

а) о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», начиная с 01 июня 2016 года до 01 ноября 2016 года (включительно) в срок до 12 и 28 числа каждого месяца;

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов по состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2016 года по 01 апреля 2017 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3 (ЖКХ) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца.

5.5. Предоставить документы для получения паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к эксплуатации в период прохождения отопительного периода 2016-2017 годов в сроки установленные законодательством РФ.

5.6. Обеспечить за счет собственных средств предприятий запасы материально–технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

5.7. Обеспечить комплектование аварийно–восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и материалами.

5.8. Представить в администрацию Ярославского городского поселения до 01 сентября 2016 года расчеты допустимого времени устранения аварий и инцидентов в ходе прохождения отопительного периода на котельных и бойлерных, на наружных тепловых сетях, в системах отопления жилых домов и графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способностью тепловых сетей.

6. Руководителям организаций ООО «Ярославская управляющая компания» (Василенко), ООО «УК «Жилкомхоз» (Перова), ООО «Гарант-Сервис» (Сидоренко):

6.1. Еженедельно (каждый вторник в 9-00 часов) присутствовать на заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016- 2017 годов.

6.2. Разработать, согласовать с Советами домов и до 01 апреля 2016 года предоставить на согласование в администрацию Ярославского городского поселения графики работ по ремонту внутридомовых систем отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения.

6.3. Предоставлять еженедельно (каждый вторник) в администрацию Ярославского городского поселения отчет о мероприятиях по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов по установленной форме, согласно Приложения № 4, начиная с 01 июня по 01 ноября 2016 года (включительно).

6.4. Обеспечить ежемесячное представление в администрацию Ярославского городского поселения информации о наличии установленных приборов учета энергоресурсов и проделанной работе по их установке в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным.

6.5. В срок до 01 апреля 2016 года заключить с ресурсоснабжающими организациями Ярославского городского поселения КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «ТРИТЭРА», ОАО «ДЭК» договора на приобретение коммунальных ресурсов.

6.6. Представить в администрацию Ярославского городского поселения до 01 сентября 2016 года расчеты допустимого времени устранения аварий и инцидентов в ходе прохождения отопительного периода в системах отопления жилых домов.

7. Руководителям организаций: Филиалу «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Попов, Шейн), ООО «ТРИТЭРА» (Тараненко), МУМ ПКП ЯГП «Ярославский» (Штепа), Хорольскому РЭС ОАО «ДРСК» филиал ПЭС Приморские ЦЭС (Кондратенко), Хорольскому муниципальному унитарному предприятию электрический сетей (Савватеев):

7.1. Еженедельно (каждый вторник в 9-00 часов) присутствовать на заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов.

7.2. Предоставлять еженедельно (каждый вторник) в администрацию Ярославского городского поселения отчет по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов по установленной форме, согласно Приложения № 4, начиная с 01 июня по 01 ноября 2016 года (включительно).

8. Филиалу «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Попов, Шейн):

8.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей, расположенных на территории Ярославского городского поселения к отопительному сезону 2016-2017 годов.

8.2. Обеспечить котельные в с. Вознесенка, в мкр. Экспедиция пгт. Ярославский, ООО «РОУЗ» необходимым для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов запасом топлива в соответствии с потребностью и накоплению топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Приморского края утвержденных Распоряжением Губернатора Приморского края от 12 января 2016 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов».

8.3. Не позднее 01 июня 2016 года представить в администрацию Ярославского городского поселения утвержденный график накопления твердого и жидкого топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения на складах и котельных Ярославского городского поселения.

8.4.. Ежемесячно, первого числа каждого месяца следующего за отчетным, предоставлять в администрацию Ярославского городского поселения отчет о накоплении топлива на складах.

9. Начальнику отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения (Рыбаченко):

9.1. Обеспечить контроль за выполнением графика поступления и накопления твердого и жидкого топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Ярославского городского поселения на складах теплового района «Хорольский» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

9.2. Организовывать еженедельно по вторникам, заседания штаба по подготовке и прохождению отопительного периода для принятия необходимых решений, и осуществления контроля за ходом выполнения запланированных работ и мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 годов.

10. Отделу по экономическим бюджетным и социальным вопросам администрации Ярославского городского поселения (Маскина):

10.1. Обеспечить регулярное финансирование текущего потребления тепловой и электрической энергии организациям и учреждениям, финансируемым из средств бюджета Ярославского городского поселения, в соответствии с утвержденными лимитами, за счет средств, предусмотренных для оплаты коммунальных услуг на 2016 – 2017 годы.

11. Отделу по экономическим, бюджетным и социальным вопросам администрации Ярославского городского поселения (Маскина) организовать опубликование настоящего постановления в газете «Газета Горизонт».

12. Отделу по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения (Рыбаченко) организовать размещение данного постановления на официальном сайте администрации Ярославского городского поселения.

13. За нарушение данного нормативно-правового акта руководители организаций несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ярославского городского поселения –

глава администрации Ярославского

городского поселения                                                                                   Г.Н. Андарак

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Ярославского городского поселения от 12.02.2016г. № 62 |
| --- | --- |

Состав

штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осеннее - зимний период 2016- 2017 года

Андарак Г.Н. – глава Ярославского городского поселения - глава администрации Ярославского городского поселения, начальник штаба;

Рыбаченко Ю.А. - начальник отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, заместитель начальника штаба;

Прядко Н.С. – специалист 1 разряда отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, секретарь штаба.

Члены штаба:

Ткаченко В.С. – главный специалист 2 разряда отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения;

Шейн Г.И. – начальник теплового района «Хорольский» филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию);

Тараненко В.П. - генеральный директор ООО «ТРИТЭРА» (по согласованию);

Сидоренко И.С. – генеральный директор ООО «Гарант-Сервис» (по согласованию);

Перова Н.А. – генеральный директор ООО «УК «Жилкомхоз» (по согласованию);

Василенко Ю.В. - генеральный директор ООО «Ярославская управляющая компания» (по согласованию);

Савватеев А.Г. - директор Хорольского муниципального унитарного предприятия электрических сетей (по согласованию);

Кондратенко В.В. - начальник Хорольского РЭС ОАО «ДРСК» филиал ПЭС Приморские ЦЭС (по согласованию).

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Ярославского городского поселения от 12.02.2016 г. № 62 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности организаций топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний

период 2016-2017 годов

Рыбаченко Ю.А. - начальник отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, председатель комиссии;

Ткаченко В.С. – главный специалист 2 разряда отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Прядко Н.С. – специалист 1 разряда отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шейн Г.И. – начальник теплового района «Хорольский» филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию);

Штепа И.В. - директор муниципального унитарного многоотраслевого производственно – коммунального предприятия Ярославского городского поселения «Ярославский» (по согласованию);

Кондратенко В.В. - начальник Хорольского РЭС ОАО «ДРСК» филиал ПЭС Приморские ЦЭС (по согласованию);

Савватеев А.Г. - директор Хорольского муниципального унитарного предприятия электрических сетей (по согласованию);

Представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию)

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Ярославского городского поселения от 12.02.2016 г. № 62 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилищного фонда Ярославского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Рыбаченко Ю.А. - начальник отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, председатель комиссии;

Ткаченко В.С. – главный специалист 2 разряда отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Прядко Н.С. – специалист 1 разряда отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству администрации Ярославского городского поселения, секретарь комиссии.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Ярославского городского поселения

от 12.02.2016 г. № 62

Отчет

о мероприятиях по подготовке домов к работе в осенне-зимний период
2016-2017 годов по _____________________________________________
(наименование организации)
в Ярославском городском поселении

| № п/п | Наименование основных видов работ | Ед.изм | Утвержденный план |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем | стоимость | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание жилых зданий | дом |  |  |  |
| 2 | Промывка систем отопления жилых домов | дом |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | дом |  |  |  |
| 4 | Промывка систем ГВС в домах | дом |  |  |  |
| 5 | Опрессовка систем отопления | дом |  |  |  |
| 6 | Промывка бойлеров | дом |  |  |  |
| 7 | Ремонт подъездного отопления | дом |  |  |  |
| 8 | Ремонт системы отопления домов | дом |  |  |  |
| 9 | Ремонт системы ГВС домов | дом |  |  |  |
| 10 | Теплоизоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 11 | Текущий ремонт кровли : мягкой | дом |  |  |  |
| 12 | шиферной | дом |  |  |  |
| 13 | Реконструкция мягкой кровли | дом |  |  |  |
| 14 | Капит. ремонт кровли: шиферной | дом |  |  |  |
| 15 | Мягкой | дом |  |  |  |
| 16 | Утепление торцов жилых домов | дом |  |  |  |
| 17 | Ремонт остекления зданий | м2 |  |  |  |
| 18 | Изготовление и установка входных в подъезд дверей | м2 |  |  |  |
| 19 | Другие виды работ | дом |  |  |  |
|  | Всего | тыс.руб. |  |  |  |

Руководитель организации __________________________ (Ф.И.О.)

Отчет
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов по Ярославскому городскому поселению

| № п.п п/п | Наименование основных видов работ | Ед. изм | Утвержденный план |  |  | Фактически выполнено |  |  | % выпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем | Стоимость тыс.руб. | Сроки выполнения | объем | Стоимость тыс.руб. | Сроки выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка теплосетей: промывка теплосетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена теплосетей в двухтрубном измерении | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка котлов: промывка опрессовка и ремонт арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капремонт котлов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка,замена Электромазут подогревателей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капремонт бойлеров | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Замена насосов на котельных | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена дымососов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Капремонт топочных решеток | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт электродвигателей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных камер и колодцев | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт канализационных колодцев | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прокладка сетей водоснабжения | п.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Прокладка сетей канализации | п.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена водоразборных колонок | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт насосов на ВНС и КНС | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт скважин | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капремонт ВЛ-10/6 кВ | оп км |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ | оп км |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капремонт ТП | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Капремонт с уст. муфт КЛ-6/0,4 кВ | шт км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации ________________________ (Ф.И.О.)